Информация об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в МО «Тайшетский район»

Всего детей, состоящих на очереди для получения места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, по состоянию на 01.09.2012 года было 2870 человек (г. Тайшет – 1972 человека, г. Бирюсинск – 452 человека, р.п. Юрты – 212 человек, сельские населенные пункты – 234 человека), из них в возрасте от 0 до 3 лет – 1620 человек (г. Тайшет – 980 человек, г. Бирюсинск – 325 человек, р.п. Юрты – 155 человек, сельские населенные пункты – 160 человек), от 3 до 7 лет – 1250 человек (г. Тайшет – 992 человека, г. Бирюсинск – 127 человек, р.п. Юрты – 57 человек, сельские населенные пункты – 74 человека).

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» была разработана и утверждена 01.09.2012 г. поэтапная программа («дорожная карта») МО «Тайшетский район». «Дорожная карта» разработана с учетом уровня затратности мероприятий и направлена на  ликвидацию очередности в дошкольные организации Тайшетского района для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2012 году для реализации «дорожной карты» были приняты следующие меры:

– установка муниципальной программы «Детский сад: комиссия», переход на электронный учет детей, состоящих на очереди для получения места в МДОО;

– проведение подворового обхода и упорядочивание регистрационной очереди;

– открытие в дошкольных организациях 2 групп полного дня на 45 мест (МКДОУ детский сад № 12 «Солнышко» р.п. Юрты – 25 мест, МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок» – 20 мест);

– развитие вариативных форм дошкольного образования (на базе МКДОО были открыты 8 групп кратковременного пребывания, которые посещало 112 человек, на базе СОШ были открыты 8 групп предшкольной подготовки, которые посещало 132 человека, на базе УДОД открыты 6 групп: группы коррекционной направленности для детей инвалидов (2 группы, 22 человека), группа кратковременного пребывания (1 группа, 5 человек), группы раннего развития (2 группы, 54 человека), лекотека (4 человека) – всего посещало 85 человек). Всего вариативными формами дошкольного образования было охвачено 329 человек).

Всего в 2012 году было введено дополнительно 374 места.

Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ детскому саду № 12 «Солнышко» р.п. Юрты:

| Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ детскому саду № 12 «Солнышко» р.п. Юрты всего, в том числе: | 112 200 руб. |
| --- | --- |
| Бюджета субъекта Российской Федерации | - |
| Муниципальных бюджетов, в т.ч: | 112 200 руб. |
| внебюджетные средства | 112 200 руб. |

Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ Шиткинскому детскому саду «Петушок»:

| Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ Шиткинскому детскому саду «Петушок» всего, в том числе: | 4 814 214 руб. |
| --- | --- |
| Бюджета субъекта Российской Федерации | 3 969 000 руб. |
| Муниципальных бюджетов, в т.ч: | 845 214 руб. |
| внебюджетные средства | 444 755 руб. |

В 2013 году для реализации «дорожной карты» были приняты следующие меры:

– открытие в дошкольных организациях 2 групп полного дня на 50 мест (МКДОУ детский сад «Белочка» г. Тайшета – 25 мест, МКДОУ детский сад «Сказка» г. Тайшета – 25 мест);

– развитие вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания на базе МДОО; группы предшкольной подготовки на базе СОШ; группы коррекционной направленности для детей инвалидов, группа кратковременного пребывания, группы раннего развития, лекотека. Всего вариативными формами дошкольного образования было охвачено 370 человек).

Всего в 2013 году было введено дополнительно 420 мест.

Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ детскому саду «Сказка» г. Тайшета:

| Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ «Сказка» г. Тайшета всего, в том числе: | 3058292,38 руб. |
| --- | --- |
| средств федерального бюджета: | 386884,38 руб. |
| МРСДО | 386884,38 руб. |
| Бюджета субъекта Российской Федерации | - |
| Муниципальных бюджетов, в т.ч: | 2671408,00 руб. |
| внебюджетные средства | 1800000,00 руб. |

Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ детскому саду «Белочка» г. Тайшета:

| Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ «Белочка» г. Тайшета всего, в том числе: | 544139,37 руб. |
| --- | --- |
| средств федерального бюджета: | 386884,38 руб. |
| МРСДО | 386884,38 руб. |
| Бюджета субъекта Российской Федерации | - |
| Муниципальных бюджетов | 157254,99 руб. |

В 2014 году для реализации «дорожной карты» были приняты следующие меры:

– введено в эксплуатацию после реконструкции здания СОШ № 20 г. Тайшета второе здание МКДОУ детского сада «Рябинка» г. Тайшета (278 мест);

– развитие вариативных форм дошкольного образования (посещение детьми МДОО в режиме кратковременного пребывания; группы предшкольной подготовки на базе СОШ. Всего вариативными формами дошкольного образования было охвачено 88 человек).

Всего в 2014 году было ведено 366 мест.

Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ детскому саду «Рябинка» г. Тайшета:

| Объем финансового обеспечения ввода мест по МКДОУ «Рябинка» г. Тайшета всего, в том числе: | 30 962 064,62 руб. |
| --- | --- |
| средств федерального бюджета: | 773 768,76 руб. |
| МРСДО | 773 768,76 руб. |
| Бюджета субъекта Российской Федерации | 19 731 826,25 руб. |
| Муниципальных бюджетов, в т.ч: | 10 456 469,61 руб. |
| внебюджетные средства | 1 700 000, 00 руб. |

За период с 2012 года по 2015 год ликвидирована очередность в МДОО р.п. Юрты, п. Квиток, п. Новобирюсинский, п. Шиткино, сельских населенных пунктах.

В 2014 года введена автоматизированная информационная система АИС «Комплектование ДОУ». В целях упорядочивания регистрационной очереди, исключения дубликатов регулярно проводятся следующие мероприятия:

- систематическая выверка списков детей, посещающих детские сады ОАО «РЖД»;

- работа с родителями детей, распределенных в ДОО, и не явившимися за путевками.

В ходе работы родителям детей, распределенных в ДОО, и не явившимися за путевками, 2 раза были направлены письма уведомления о необходимости получения путевки.

Всего было направлено 216 писем, из них: получили путевки – 151 человек, удалены из очереди – 65 человек (неявка по письму, возврат письма).

В ходе проведения данных мероприятий было удалено из очереди 157 человек, из них: 65 человек – по письмам, 37 человек – по личным заявлениям, 35 человек – по результатам выверки списков детских садов ОАО «РЖД», 20 человек – по результатам выверки списков заведующими МКДОО.

Динамика очередности с 2012 по 2015 год

| год | Всего состоит на очереди | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до 3 | от 3 до 7 |
| 01.09.2012 | 2870 | 1620 | 1250 |
| 01.01.2013 | 2869 | 1656 | 1213 |
| 01.01.2014 | 2306 | 1647 | 659 |
| 01.01.2015 | 1782 | 1455 | 327 |
| 09.11.2015 | 1356 | 1297 | 59 |
| 11.12.2015 | 1332 | 1332 | 0 |

Динамика ввода мест

Основные мероприятия по вводу мест осуществлялись за счет предоставления вариативных форм дошкольного  образования:  а именно, групп кратковременного пребывания на базе ДОО, УДОД, групп предшкольной подготовки на базе СОШ, групп раннего развития и групп коррекционной направленности для детей-инвалидов на базе УДОД:

| год | Введено мест | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Группы полного дня | Вариативные формы |
| 2012 | 374 | 45 | 329 |
| 2013 | 420 | 50 | 370 |
| 2014 | 366 | 278 | 88 |

Всего на территории Тайшетского района охвачено дошкольным образованием 3740 человек, из них: посещают муниципальные дошкольные образовательные организации – 3238 человек, посещают детские сады ОАО «РЖД» - 367 человек, охвачены вариативными формами дошкольного образования – 135 человек (группа предшкольной подготовки на базе МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты; группа кратковременного пребывания, группы раннего развития, группы коррекционной направленности для детей инвалидов на базе УДОД; группы вечернего, выходного и праздничного дня на базе ОО; ИП Кашельская; центр развития «Умный ребенок»).

Муниципальные дошкольные образовательные организации посещают 194 ребенка с ОВЗ, из них: 27 человек – дети-инвалиды, 167 человек – дети с ограниченными возможностями здоровья).

Не были исполнены следующие мероприятия «дорожной карты»:

| Формы дошкольного образования | мероприятия | Было запланировано к вводу | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Размещение на базе ОУ групп для детей старшего дошкольного возраста. | 20 20 20 | В ходе подробного анализа состояния коммуникационных сетей в МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска Управлением строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района выявлено, что для размещения дошкольной группы в МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска необходима полная реконструкция инженерных сетей здания ОУ. Проведение указанных работ было невозможно в связи с несбалансированностью муниципального бюджета. На базе МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета на площади здания, ранее запланированного для размещения группы дошкольного образования, реализуется областная долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 г.г.», участником которой является данное ОУ. В связи с чем размещение указанных групп на базе ОУ не представлялось возможным. В р.п. Юрты отсутствует заявляемая регистрационная очередь на устройство детей в детский сад в возрасте от 3 до 7 лет. В связи с чем открытие дополнительных мест на базе ОУ не является востребованным. |
| 2. Создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных ДОУ | Организация деятельности семейных дошкольных групп | 32 | На территории Тайшетского района данная форма предоставления услуг дошкольного образования пока не является востребованной. |
| 3. Реконструкция зданий и помещений действующих муниципальных детских садов, капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 110 35 75 | В МКДОУ детский сад «Сказка» г. Тайшета в связи с вступлением в действие СанПиН 2.4.1.3049-13, изменивших норматив наполняемости групп в ДОУ, в здании ДОУ введено 25 дополнительных мест при проведении капитального ремонта части здания. Капитальный ремонт оставшейся части здания не является востребованным, т.к. не позволит открыть дополнительные места. В МКДОУ Соляновском детском саду «Ласточка», МКДОУ Джогинском детском саду отсутствует заявляемая регистрационная очередь на устройство детей в детский сад. В связи с чем открытие дополнительных мест в ДОУ не является востребованным. Детям в возрасте 3-7 лет, проживающим на территории п. Соляная, с. Джогино, и не охваченным дошкольным образованием в связи с низкой платежеспособностью родителей, по желанию родителей предоставлены вариативные формы дошкольного образования (режим кратковременного пребывания). |
| 4.Строительство модульных и быстровозводимых зданий | Строительство модульных детских садов | 320 | Управлением капитального строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района была направлена заявка на получение соответствующего проекта в Управление капитального строительства Иркутской области. В октябре 2013 г. Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области было сообщено, что по всем модульным проектам повторного применения по Иркутской области выявлены серьезные нарушения. Работа в данном направлении Министерством «заморожена», т.е. было предложено не привязывать детские сады по проектам повторного применения, т.к. они в дальнейшем не пройдут экспертизу. Министерством было предложено самостоятельно заказывать проект на детский сад в полном объеме. До получения проекта иные работы не могут быть проведены. |

Причины неисполнения мероприятий «дорожной карты»:

– недостаточность средств в муниципальном бюджете;

– финансовая составляющая реализации «дорожной карты» сориентирована на средства ООО «РУСАЛ» и ООО «Востокнефтепровод»;

– несостоятельность проекта модульного здания детского сада.

Анализ выполнения детодней руководителями ДОО предоставляется в соответствии  с приказом УО  от 27.03.2014 года № 149 «О предоставлении информации», где прописаны сроки предоставлении  информации (до 1 числа ежемесячно), а также установленные формы отчетности.

Аналитические данные в разрезе каждого ДОО позволяют объективно анализировать картину посещаемости воспитанников (процент выполнения), причины пропусков, работу руководителя в данном направлении, а также охват ДО (в сельских ДОО).  Данные анализа выполнения детодня по ДОУ  г. Тайшета  являются основными показателями  для работы по дополнительному распределению детей в ДОО в течение учебного года.

Наиболее высокий показатель по г. Тайшету наблюдается в МКДОУ детском саду № 15 г. Тайшета, который посещают дети с туберкулезной интоксикацией, поскольку большая часть детей посещает ДОО бесплатно.

Высокий показатель наблюдается в МКДОУ детском саду № 2 г. Бирюсинска,  низкий в самом крупном ДОУ г. Бирюсинска - № 5.

На территории р.п. Юрты 2 ДОУ,  в  которых фактическая посещаемость составила 64% и 72%.

Крайне низкий показатель посещаемости наблюдается в МКДОУ Зареченском детском саду (41%), МКДОУ Тальском детском саду (49%).

Средний показатель по МКДОУ Тайшетского района

г. Тайшет - 59%;

г. Бирюсинск - 59%;

р.п. Юрты- 66%;

сельские ДОУ - 62%;

Итого по району показатель посещаемости составляет 62%.

Основная причина пропусков, указанных в отчетах руководителей – это заболевание воспитанников. На втором месте это прочие причины. Далее идут пропуски по причине отпуска родителей.